BELLMAN CAPITAL

Reparto de Tareas del Equipo

Documento de trabajo — GitHub · 3 personas · Feature branches

P1: Datos & EDA  ·  P2: Entorno & Features  ·  P3: Agente & Evaluación

# 1. Flujo de Trabajo en GitHub

Cada persona trabaja en su propia rama. Los merges a main se hacen mediante Pull Request con al menos una revisión del equipo. Nunca se hace push directo a main.

### Ramas del equipo

| Persona | Rama | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Persona 1 | feature/eda-and-data | EDA, análisis de datos, tesis del agente |
| Persona 2 | feature/env-and-features | TradingEnv, features, reward, scaler |
| Persona 3 | feature/agent-and-eval | Agente DQN, entrenamiento, evaluación |

### Comandos de setup — ejecutar una sola vez

# Persona 1

git checkout -b feature/eda-and-data

git push -u origin feature/eda-and-data

# Persona 2

git checkout -b feature/env-and-features

git push -u origin feature/env-and-features

# Persona 3

git checkout -b feature/agent-and-eval

git push -u origin feature/agent-and-eval

### Reglas del equipo

- Nunca hacer push directo a main. Todo entra por Pull Request.

- Antes de abrir un PR, hacer rebase o merge de main para traer los últimos cambios.

- El PR debe tener una descripción breve: qué hace, cómo probarlo.

- Al menos una persona del equipo revisa el PR antes de hacer merge.

- Los archivos de datos (*.parquet) van en .gitignore — no se suben al repo.

- El archivo agent.py en main siempre debe pasar: uv run pytest tests/test_submission.py -v

|  | Archivo .gitignore mínimo recomendado data/raw/*.parquet data/processed/ __pycache__/ *.pyc .env models/checkpoints/ *.egg-info/ .uv/ |
| --- | --- |

# 2. Persona 1 — Datos, EDA y Tesis

| P1 | Datos, EDA y Tesis del Agente Rama GitHub: feature/eda-and-data |
| --- | --- |

Es la primera persona en tener algo que mostrar. Sus hallazgos del EDA son la base que P2 necesita para construir el estado y el umbral del régimen defensivo.

| Tarea | Entregable concreto | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Clonar el repo y verificar que uv run jupyter notebook abre sin errores | Entorno local funcionando | Alta | ☐ |
| Ejecutar notebooks/eda.ipynb completo con datos de 1h | Notebook ejecutado, outputs visibles | Alta | ☐ |
| Documentar distribución de retornos: asimetría, colas, outliers | Sección en el notebook con comentarios | Alta | ☐ |
| Documentar volatilidad rolling: confirmar clustering (Hipótesis principal) | Gráfico de std_24h vs tiempo + conclusión escrita | Alta | ☐ |
| Calcular percentiles 75 y 90 de std rolling a 24h — umbral de régimen defensivo | Valor numérico documentado en notebook y en README del branch | Alta | ☐ |
| Analizar correlaciones rolling entre los 3 activos | Matriz de correlación + conclusión: ¿son siempre > 0.85? | Media | ☐ |
| Analizar taker buy ratio: varianza real, correlación con dirección de precio | Sección en notebook + recomendación sobre incluirlo como feature | Media | ☐ |
| Identificar y documentar regímenes de mercado (bull / bear / lateral) | Gráfico con períodos marcados + descripción | Media | ☐ |
| Redactar tesis del agente actualizada con los hallazgos del EDA | Párrafo en el README del branch + sección 0 del documento final | Media | ☐ |
| Abrir PR de feature/eda-and-data → main con notebook y README | Pull Request abierto, revisado y mergeado | Alta | ☐ |

### Entregables que P2 necesita de P1

- El valor numérico del umbral de régimen defensivo (percentil 75 de std_24h). P2 lo usa directamente en _obs().

- Conclusión sobre las correlaciones: si siempre son > 0.85, P2 puede eliminar esas 3 features del estado.

- Recomendación sobre taker buy ratio: incluir o no como feature experimental.

|  | Forma de entrega entre personas P1 documenta los valores en un archivo data/eda_findings.json en su rama. Cuando hace el PR a main, P2 puede leerlo desde ahí. Formato sugerido: { "vol_threshold_p75": 0.015, "corr_always_high": false, "include_taker_ratio": false } |
| --- | --- |

# 3. Persona 2 — Entorno, Features y Reward

| P2 | Entorno, Features y Reward Rama GitHub: feature/env-and-features |
| --- | --- |

Es el núcleo técnico del proyecto. Sin TradingEnv funcionando, P3 no puede entrenar nada. El trabajo de P2 es el cuello de botella del equipo y debe priorizarse.

| Tarea | Entregable concreto | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Leer src/env.py completo y documentar qué métodos hay que implementar | Comentarios en el archivo + notas en README del branch | Alta | ☐ |
| Verificar si src/env.py acepta pesos negativos (short) | Decisión documentada: incluir o no acciones short | Alta | ☐ |
| Implementar _weights_from_action() con las 10 acciones del menú | Función implementada + assert sum(weights)==1 | Alta | ☐ |
| Implementar build_features() personalizado: 31 features sin lookahead | features.py con log_returns, vol rolling, SMA dist, correlaciones, pesos | Alta | ☐ |
| Ajustar StandardScaler SOLO con datos de train y guardarlo como self.scaler | scaler.pkl serializado + cargado en env.__init__() | Alta | ☐ |
| Implementar _obs() que retorna vector normalizado de 31 features | _obs() sin NaN, shape (31,), valores en rango razonable | Alta | ☐ |
| Manejar NaN en primeros períodos del rolling (warm-up) | env.reset() inicia en índice max(ventanas)+1 | Alta | ☐ |
| Implementar Reward 1: solo log_return | _reward() versión 1 funcionando | Alta | ☐ |
| Implementar Reward 2: log_return - λ·turnover (con fórmula exacta de turnover) | _reward() versión 2 con lambda=0.1 por defecto | Media | ☐ |
| Implementar Reward 3: + penalización de drawdown (con self.peak_value) | _reward() versión 3 con gamma=0.5 por defecto, self.peak_value actualizado en step | Media | ☐ |
| Ejecutar test de verificación del entorno (ver Sección 3.3 de la guía) | Test pasa sin errores, sin NaN, shapes correctos | Alta | ☐ |
| Abrir PR de feature/env-and-features → main | Pull Request abierto, tests de submission pasando | Alta | ☐ |

### Dependencias de P2 con P1

- Necesita data/eda_findings.json de P1 para fijar el umbral del régimen defensivo en _obs().

- Mientras espera el PR de P1, puede trabajar con un umbral provisional (e.g., 0.015) y actualizarlo después.

### Test mínimo de verificación — correr antes del PR

python -c "

from agent import TradingEnv

import numpy as np

env = TradingEnv(reward_version=1)

obs, _ = env.reset(seed=42)

assert obs.shape == (31,)

assert not np.any(np.isnan(obs))

for _ in range(10):

obs, r, term, trunc, info = env.step(0)

assert not np.isnan(r)

print('OK — entorno funcionando')

"

# 4. Persona 3 — Agente DQN y Evaluación

| P3 | Agente DQN y Evaluación Rama GitHub: feature/agent-and-eval |
| --- | --- |

P3 depende de que TradingEnv de P2 esté funcionando. Mientras espera, puede preparar la clase Agent con DQN, los scripts de evaluación y el código de baselines. En cuanto P2 abra su PR, P3 puede enchufar el entorno y entrenar.

| Tarea | Entregable concreto | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparar la clase Agent con arquitectura DQN (red, replay buffer, epsilon-greedy) | agent.py con clase Agent esqueleto, compilable sin TradingEnv | Alta | ☐ |
| Implementar Double DQN (target network con update cada N steps) | target_net separado, parámetro target_update_freq documentado | Alta | ☐ |
| Implementar training loop: interacción con env, almacenamiento en buffer, update de red | train() funciona con un entorno dummy antes de tener TradingEnv real | Alta | ☐ |
| Fijar seeds en numpy, random y torch/tf en todos los componentes | SEED=42 fijado en todos los componentes, resultados reproducibles | Alta | ☐ |
| Entrenar con Reward 1, documentar comportamiento del agente | Gráfica de reward por episodio + descripción del exploit encontrado | Alta | ☐ |
| Entrenar con Reward 2, documentar cambio de comportamiento respecto a R1 | Comparación de curvas de reward R1 vs R2 | Media | ☐ |
| Entrenar con Reward 3 (candidato final), documentar exploit de parqueo en cash | Curva final + identificación explícita del exploit | Media | ☐ |
| Evaluar agente vs todos los baselines de src/baselines.py | Tabla de métricas: Sortino, cumulative return, max drawdown, fees | Alta | ☐ |
| Generar equity curves del agente vs baselines con spread de 3 seeds | Figura con bandas de confianza | Alta | ☐ |
| Generar gráfico de asignación del portafolio a lo largo del tiempo | Stacked area chart con interpretación económica escrita | Media | ☐ |
| Correr evaluación a 0 bps y 10 bps, comparar resultados | Tabla con ambas condiciones | Alta | ☐ |
| Verificar que agent.py pasa uv run pytest tests/test_submission.py -v | Todos los tests en verde | Alta | ☐ |
| Abrir PR de feature/agent-and-eval → main como submission final | Pull Request final listo para evaluación | Alta | ☐ |

### Trabajo paralelo mientras espera TradingEnv

- Implementar la clase Agent con un entorno gym estándar (e.g., CartPole-v1) para verificar que DQN aprende correctamente antes de enchufar el entorno de trading.

- Preparar todos los scripts de evaluación y visualización con datos sintéticos (returns aleatorios) para tenerlos listos cuando lleguen los resultados reales.

- Leer src/baselines.py completo y verificar que las funciones de evaluación son compatibles con las métricas requeridas (Sortino, drawdown, fees).

# 5. Dependencias Entre Personas

El orden de trabajo no es secuencial: P1 y P2 pueden arrancar en paralelo. P3 puede preparar el agente mientras espera el entorno de P2.

| Quién espera | Qué necesita | De quién | Forma de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona 2 | Umbral régimen defensivo (percentil 75 de std_24h) | Persona 1 | data/eda_findings.json en el PR de P1 |
| Persona 2 | Conclusión sobre correlaciones (¿eliminar 3 features?) | Persona 1 | data/eda_findings.json en el PR de P1 |
| Persona 3 | TradingEnv funcionando con _obs(), _reward(), _weights_from_action() | Persona 2 | PR de P2 mergeado a main |
| Persona 3 | Versiones de reward implementadas (R1, R2, R3) | Persona 2 | PR de P2 mergeado a main |
| Todos | agent.py final con TradingEnv + Agent, pasando todos los tests | P2 + P3 | PR final de P3 mergeado a main |

|  | Orden recomendado de merges a main 1. PR de P1 (eda-and-data) — primero, desbloquea a P2 con los hallazgos del EDA. 2. PR de P2 (env-and-features) — segundo, desbloquea a P3 para entrenar. 3. PR de P3 (agent-and-eval) — último, es el submission final. |
| --- | --- |

# 6. Tareas Compartidas

Estas tareas requieren coordinación de todo el equipo y no son responsabilidad exclusiva de nadie:

| Tarea compartida | Quién lidera | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear .gitignore con parquet, checkpoints, __pycache__ | Persona 3 (primero en tocar el repo) | ☐ |
| Crear README.md del repo con instrucciones de setup (uv sync, estructura del proyecto) | Persona 1 | ☐ |
| Llenar sección 0 del documento final (codename, investigadores, fecha) | Todo el equipo — reunión de 10 min | ☐ |
| Revisar y mergear PRs entre personas (al menos 1 revisión por PR) | Rotativo — el que no abrió el PR lo revisa | ☐ |
| Correr uv run pytest tests/test_submission.py -v sobre agent.py final | Persona 3, con revisión de todo el equipo | ☐ |
| Redactar secciones 9 (Discusión) y 10 (Reflexión) del informe | Todo el equipo — una vez terminado el entrenamiento | ☐ |

# 7. Checklist de Submission

|  | Antes de entregar — verificar todo esto ☐ agent.py define TradingEnv y Agent (nombres de clase exactos, sin cambios). ☐ uv run pytest tests/test_submission.py -v → todos en verde. ☐ SEED fijado en numpy, random, torch/tf y env.reset(seed=SEED). ☐ StandardScaler ajustado SOLO con datos de train. ☐ Ningún hiperparámetro fue ajustado mirando el test set. ☐ Las tres versiones de reward están documentadas con comportamiento observado. ☐ Equity curves generadas con al menos 3 seeds distintas. ☐ Evaluación corrida a 0 bps y 10 bps. ☐ Secciones de discusión y reflexión completas en el informe. ☐ Repositorio reproducible: clone → uv sync → uv run python agent.py funciona. |
| --- | --- |

Bellman Capital — Reparto de Tareas — Documento de trabajo del equipo